JS（LYG）- 2022-0207             合同编号:

江苏省连云港市住宅装饰装修工程

施  工  合  同

装饰工程名称：

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

| 连云港市市场监督管理局 | 监制 |
| --- | --- |
| 连云港市住房和城乡建设局 |  |

二O二二年十二月

江苏省连云港市住宅装饰装修工程施工合同（示范文本）

（2022版）

合同编号：

签订日期 ：

签订地点 ：

甲方：                               委托代理人：

身份证号码：                                  联系电话：

住所：

乙方：

法定代表人：

营业执照号：                               组织机构代码证：

资质证书号码：                               联系电话：

住所：

本工程设计师：                     项目经理：

工程施工地址：

依照《中华人民共和国民法典》、《住宅室内装饰装修管理办法》及相关法律、法规及技术规范的规定，结合本市住宅装饰装修的特点及工程的具体情况，合同双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，达成如下协议：

第一条  工程概况

1.1 工程地点：

施工面积：

房屋户型：

1.2 工程内容及要求和施工方法以甲方签字确认的设计图纸、乙方工程预算及工艺说明为准（详见施工图纸、附件1：工程预算书及附件2：施工项目确认表，并以预算书为准）。

1.3 双方商定采用下列     种工程承包方式：

（1）乙方包工包料（见附件3 ：乙方提供材料设备明细表）；

（2）包工不包料（包清工）：甲方提供全部材料（见附件4 ：甲方提供材料明细表）；

（3）包工部分包料：双方都需要提供装饰装修材料（见附件3：乙方提供材料设备明细表、附件4：甲方提供材料设备明细表）。

1.4 工程施工期限：       天，自         年     月    日起，

至         年     月     日止。

施工过程中，如有变更施工内容的，乙方根据增加或减少的施工内容，相应提前或顺延工程期限。

- 工程款支付

2.1 合同价款：¥        元，大写（人民币）                              。

其中：设计费             元、人工费           元、材料费          元。

其他费用

2.2 本合同结算方式为 （2） 。

- 按设计图纸所含项目一次性总包，甲方无需支付超额部分款项。

- 按实际发生并经甲方确认的工程项目结算。除去甲方要求增加的项目，其结算价不应超过预算价的8%。

2.3 付款方式：合同生效时，甲方支付总价款的       %，计           元，其余价款根据施工进度计划分期支付：

| 工 程 进 度 |  | 付款比例 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工前三天 |  |  |  |
| 隐蔽工程验收合格 |  |  |  |
| 油漆工程开始前 |  |  |  |
| 工程竣工验收合格 |  |  |  |

2.4 余款：              元，工程验收合格后    天内一次付清。乙方应向甲方开具正式发票。

2.5 双方款项往来，均应出具票证。

- 工程监理或者现场监督

3.1 若本工程实行了工程监理，甲方与监理公司（第三方）签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师职责等通知乙方。

3.2 如本工程未实施工程监理的，甲方可指定代理人                              （姓名、身份证）作为甲方代表进行现场监督管理，行使甲方权利和义务。

3.3 双方约定，由乙方负责内部质量管理控制，来保证甲方的装饰装修工程质量、施工进度、造价控制。

- 施工图纸

4.1 施工图纸包括工程效果图及具体施工图纸。双方可以约定，由乙方统一负责工程效果图和施工图纸设计工作。

甲方委托乙方提供效果图和施工图纸的，效果图一式两份，双方各执一份；施工图纸一式三份，甲方、乙方和现场施工队伍各执一份。

4.2 如系第三方提供工程效果图或者施工图纸的，双方商定施工图纸采取下列方式提供：甲方自行设计（或委托第三人）并提供施工图纸，交图时间为项目开工前3天，应进行现场交底，图纸一式三份，甲方、乙方及现场施工队伍各执一份；

4.3 双方提供的设计图纸必须符合国家和地方设计规范，不得违反强制性技术规定，禁止未经相关管理部门的审批而改动房屋承重结构及供暖、燃气、消防等设施。

4.4 施工图纸由双方签字后生效，作为施工依据，是合同组成部分。未经双方同意，不得随意变更。

- 甲方权利和义务

5.1 甲方应在开工前向物业、街道、乡镇等管理机构办理相关登记手续，缴纳垃圾清理等费用，告知相邻权利人；如需要办理其他手续时，也应在开工前办理完毕。甲方协助乙方办理物业进出证等。

5.2 甲方应在开工前，完成乙方入场施工应有的条件。包括：搬清室内家具、陈设或者完成室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖等；为开工准备相应的接水接电手续；按约定及时购买材料并将其送至施工现场；为施工提供充足施工面。

5.3 甲方应负责协调施工队伍与邻里、物业、管理部门的关系，不得强令施工队伍从事违法行为或者侵害他人合法利益的行为。

5.4 甲方可以由其本人或书面委托的代理人对工程质量、施工进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。

5.5 甲方有义务维护房屋使用安全，不得拆改房屋承重结构。

5.6 甲方必须及时协调供暖、空调、智能化、橱柜、洗浴设备等其他安装施工与乙方安装施工的关系，确保工期不受影响和施工界面的衔接。

5.7 甲方有义务按合同约定要求进行付款，不得拖延付款。否则，将承担违约责任。

5.8  甲方有权要求乙方提供竣工验收图纸、装饰装修使用说明书和质量保修书。

5.9 施工开工前，甲方需要明确自来水起始度     度和电表起始度     度，

提供给乙方使用自来水    度，电    度，有权不承担超额部分水电费。

5.10 甲方有权按施工进度对施工隐蔽项目进行检查和验收，在发现问题时有权要求乙方停工整改。如因乙方原因造成质量问题，有权要求乙方维修和整改，有权拒绝顺延工期并拒绝支付维修整改费用。有权审查乙方提供材料产品合格证和使用说明书、检测报告等，禁止不合格材料进入现场。发现承包人提供不合格材料进场，有权立即要求其更换并由其承担相应的损失。

5.11 甲方授权监理公司或者现场监督人履行其权利义务，但不能再以家庭其他成员履行合同权利义务；如遇特殊情形，在不影响承包人施工的情况下，必须以书面形式向乙方提出。

5.12 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，需征得乙方同意并应支付赶工费，待签订工程变更协议，确定赶工费后再行赶工。

- 乙方权利义务

6.1 施工中严格执行国家、省相关规范标准，保证工程质量，按期完成工程。除合同约定外，乙方全面执行江苏省工程建设标准《住宅装饰装修服务标准》（DGJ32/221）。

6.2 开工前，乙方有权利和责任对所施工房屋进行拍照和摄像，保留原貌状况。施工过程中，不得擅自破坏建筑主体承重结构、暖气燃气管线、消防设施等，应保护甲方房屋使用功能不受破坏。

6.3 对已竣工交付使用的住宅楼，严格执行施工作业时间：上午8：00－12：00，下午2：00－7：00，不得扰民及污染环境。严禁中考高考等特殊时间施工，节假日不得从事有持续噪声的装修活动。

6.4 由乙方施工不当损害相邻权利人利益的，乙方应当赔偿损失。由甲方先行赔偿的，有权向乙方追偿。

6.5 保证施工现场整洁，及时清扫施工垃圾，做到活完场清；并向物业指定地方倒放垃圾；施工人员和项目经理应统一配戴乙方标志，并随身携带物业出入证件。

6.6 乙方违反物业管理规定而被罚款的或者发生其他赔偿责任的，由乙方负责。

6.7 甲方委托乙方进行设计的，除效果图外乙方应向甲方提供施工图纸一份。乙方必须按照双方签字图纸进行施工，不得随意改变。

6.8 如系甲方提供施工材料的，乙方应当检查施工材料，对不合格材料应当建议甲方更换，如不更换，出现质量问题，乙方将不承担责任。

6.9 如系乙方提供施工材料的，乙方有义务提供经过检测合格的施工材料，禁止提供不合格材料，提供材料时配合甲方做好检查工作，并提供相应产品合格证、检测报告等。

6.10 乙方应详细向甲方解释说明工程预算、施工材料、施工工艺、工程保修等问题，不得欺骗甲方。应禁止设计师或者项目经理、施工人员收取材料回扣，一经发现，承担相应违约责任。

6.11 乙方应严格按设计图纸做好工程预算，不得故意漏项。工程预算必须标明品种、品牌、材质（天然或者人造材料）及工艺说明等，并经甲方签字确认。

故意漏项是指：乙方在工程预算中主观故意漏报施工项目，以低价吸引甲方，开工后采用变更或增项手段提高工程造价的行为。包括但不限于以下几种情况：

- 项目在设计中包含，但预算中不包含；（2）应做防水或找平层，预算不报防水或找平层价格；（3）水电项目不分项和明细报价，只报一个总价，开工后随意加价；（4）不注明材料品种和材质，以低价材料冒充高价材料，以人造材料冒充天然材料；（5）低报项目单位面积或数量，开工后增加单位面积和数量； （6）木门、橱柜等木制品不报五金配件等。

乙方在预算书中告知甲方的，不属于故意漏项。

6.12 除使用一次性设备外，乙方自行负责配备施工中所需相关设备，强化施工队伍安全意识、施工规范教育，对施工人员施工过程的人身伤害事件，承担全部责任。一般不得要求甲方另行租借购买相关设备。

第七条 工程变更

7.1 为了确保工程施工进度，避免合同纠纷，双方约定一般不变更工程施工内容。

7.2 如在合同签订后有工程项目或施工方式变更的，须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》（见附件6：工程变更单）附上变更图纸，同时调整相关工程费用、付款日期、方式及工期；凡甲方私自与乙方施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担。

工程变更协议及变更图纸，作为竣工结算和顺延工期的依据。

7.3 合同签订后，若甲方减项所用的材料乙方已订购或运到现场的，由甲方支付材料来回托运、损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、拆除费及管理费。

以上费用根据双方协议商定。

第八条 施工材料供应

8.1 装饰装修的材料必须符合中华人民共和国国家标准，严禁使用国家明令淘汰的材料。

8.2 如根据合同约定由甲方供应材料的，采购供应的材料设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按施工进度及时供应到现场。由甲方提供的材料、设备运抵现场后，交与乙方验收后，由乙方负责保管，出现数量短少，由乙方负责补齐。

8.3 凡由乙方采购的主要材料（除砂石、水泥等）、设备等必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符，经甲方签字认可后再行使用。乙方依法必须购买符合国家规定的取得工业生产许可、3C认证、绿色认证或者环境认证的材料或者产品，不得购买“三无”产品和伪劣产品。

8.4 如甲方需要乙方代购材料的，甲方需要明确材料品牌、规格、型号及价位标准，乙方经双方协商同意可以收取采办管理费（材料款     %）和材料运输费，但不得收取回扣。

8.5 对于需要第三方安装的材料、设备，应当由甲乙双方及第三方共同现场交底，乙方做好施工配合。

第九条 工期的相关规定

9.1 以下原因造成竣工日期延误的，经甲方确认，工期相应顺延：

- 工程量增加或设计变更；

- 不可抗力；

- 甲方未按时参加阶段验收而造成的停工；

- 甲方未及时支付工程款的；

- 甲方同意顺延的；

- 土建因质量问题维修返工的，甲方同意由乙方施工的，费用另算。

9.2 甲方指定不属乙方施工的材料、设备安装造成拖延的，或未按工程进度要求及时提供材料的或提供的材料数量不足的，工期顺延。

9.3 甲方未按合同约定完成相应负责的工作而影响工期的，工期顺延； 甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

9.4 合同未约定，施工途中增加设备如中央空调、地暖、智能控制等影响工期的，工期顺延。

9.5 由乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成质量问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第十条 质量标准

10.1 装修后的室内环境应当达到国家环保标准的要求，在装修过程中应使用符合国家环保标准的装修材料。甲方要求        。

（1）工程完工后进行室内装修工程环境质量检测（验收）。

（2）工程完工后不进行室内装修工程环境质量检测（验收）。

10.2 如果甲方要求进行环境监测的，应在工程完成后由江苏省建设行政部门批准的有检测资质的相关部门或机构进行检测，并出具检测报告。检测室内环境时，应在工程完工至少7天后。检测时家具、窗帘等含污染源的物品不得进入施工现场，并保证甲方自行购买的装修材料符合环保要求。检测时应双方到场，检测费用由甲方承担。如检测不合格，应分析原因，如果是乙方造成的，乙方应进行治理，直到达到环保要求并承担检测及治理费用。

10.3 施工过程对工程质量发生争议的，双方可聘请具有资质的鉴定机构对其进行鉴定。经鉴定工程质量不符合合同约定的标准，鉴定费用由乙方承担；经鉴定工程质量符合合同约定的标准，鉴定费用由甲方承担。

10.4 甲方自行或者委托第三人施工的项目（如灯具洁具安装、成品门安装、地板安装、楼梯踏步板安装等等），乙方要协助甲方监督安装工人安装并进行成品保护。

10.5 对房屋建筑原有质量问题，甲方不得要求乙方承担责任。

第十一条 工程验收和保修

11.1 工程验收按照签订合同时的最新国家标准执行。

施工图纸、工艺质量说明及工程变更单的内容作为验收的依据。

11.2 双方在施工过程中分下列五个阶段对工程质量进行验收：

（１）电气管线、给排水安装工程；

（2）瓦工工程( 含防水、抹灰、墙地砖等)；

（3）木工工程（含吊顶、、门窗、木作等）；

（4）油漆工程（含涂料、油漆、墙纸等）；

（5）工程竣工验收。

乙方应提前两天通知甲方参加各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单（见附件7 ：工程验收单）。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此造成工期延误及其他损失均由甲方承担。乙方不得以此免除相关工程质量责任。

11.3 工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工工程量清单报告，甲方应在接到报告后三日内，无异议的双方共同在工程结算单（见附件8：工程结算单）签字，乙方出具结清工程款凭证。甲方在收到乙方工程结算单后15日内未有书面异议的，视为同意，并结清尾款。

11.4 结清尾款的同时，乙方应向甲方提交保修单和装修使用说明书（包括工程验收图纸等）（见附表9：工程保修单）

11.5 保修期限

（1）乙方施工的有防水要求的项目保修期       年（不得低于5年）。

（2）乙方施工的其他项目保修期       年（不得低于2年）。

11.6 乙方应设立24小时维保修电话，电话号码为：                  。

11.7 甲方提供的材料设备保修，由甲方自行负责，与乙方无关。

11.8 保修期内，乙方应在接到保修通知后三日内派人维修，否则，甲方可委托第三人维修，所产生的费用将由乙方承担，甲方原因造成返修的费用除外。

11.9 乙方应在工程保修期内，对施工项目产生的工程质量进行维修。两次维修仍不能达到质量标准的，乙方应当负责更换，不能更换的，应当赔偿损失。

11.10  保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

第十二条  违约责任

12.1 合同签订后，因一方原因未履行的，责任方应向对方按工程款    %支付违约金。该违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应当赔偿其经济损失。

12.2 因乙方一方责任造成工期延误的，不延长工期；因甲方一方责任造成工期延误的，延长工期。责任方造成工程延误的，每延误一日须向对方按工程款    %支付违约金。该违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应当赔偿其经济损失。

甲方因乙方造成工期延误的，可向乙方发出催告通知，催告通知发出一个月后，乙方仍不能完工的，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

12.3  甲方未按照约定支付工程款，应按照应付未付款项   %向乙方支付违约金。乙方可向甲方发出书面催告通知，催告后7日内甲方无正当理由仍不支付的，乙方有权解除合同，并追究甲方违约责任。

12.4 由乙方施工不当损害相邻权利人利益的，乙方应当赔偿损失。甲方先行赔偿后，有权向乙方追偿。

12.5 中期验收时，因责任方的原因顺延工期，责任方应承担相应违约责任。

12.6 乙方在工程预算中出现漏项的，所增加的工程款由乙方自行承担。（甲方愿意支付的除外）

12.7 由于乙方责任导致室内环境污染物检测不合格的，乙方必须进行综合治理，因治理造成工程延期交付的视为工程延误，应按照以上条款承担违约责任。

12.8 乙方所提供的材料出现假冒伪劣产品的或者不符合约定的，乙方应向甲方一次性赔偿支付材料价款，重新提供合格产品并完成安装施工工作。乙方包括所属从业人员存在收取材料回扣的，应向甲方返还一次性回扣额部分并承担支付回扣额同等的违约金。

12.9 乙方应妥善保护甲方提供的设备、材料及现场陈设和其他物品，如有损坏，应予以赔偿。

12.10 由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担责任并赔偿由此引发的一切经济损失。

12.11 甲方未办理任何手续，要求拆改原有建筑结构及设备管线，乙方有权拒绝，如乙方不拒绝，造成损失或事故的，乙方应承担连带责任。

12.12 工程未经验收，不得提前使用；如果甲方坚持要求使用并产生质量问题的，由甲方承担责任。

第十三条  争议或纠纷的处理

13.1 合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请建设主管部门及有关部门进行调解。

13.2  双方协商或调解不成时可以选择以下 （一）  方式进行解决

（一）双方同意由连云港仲裁委员会仲裁；

（二）依法向                 人民法院起诉。

第十四条  附则

14.1 本合同监督单位：连云港市工商行政管理局、连云港市城乡建设局。

14.2 本合同签订后工程不得转包或者分包。

14.3 本合同未尽事宜可以参照《建筑施工合同（示范文本）》。

14.4 本合同履行完毕后终止。

14.5 本合同一式      份，双方各执      份。

第十五条  合同附件（本合同附件具有同等的法律效力）

1.工程预算书（报价单）

2.施工项目确认表（一）（二）

3.乙方提供材料设备明细表

4.甲方提供材料设备明细表

5.甲方订货单

6.工程变更单

7.工程验收单

8.工程结算单

9.工程保修单

10.工程设计图

11.隐蔽工程图

12.民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

甲方：（签字）           乙方：（签章）

委托代理人：            法定代表人：

家庭住址：             单位地址：

邮政编码：             邮政编码：

电话：               电话：

年    月    日                            年    月    日

附件1

工程预算书（报价单）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计金额 | 工艺做法、用料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合计：材料费        元；人工费         元；

管理费        元；设计费         元；税金        元；

累计工程金额：                    元

甲方：                        乙方：

备注：此表用量较多企业可复印作为合同附件

附件2-1

施工项目确认表（一）

| 序 号 | 施工项目 | 居室1㎡ | 居室2㎡ | 居室3㎡ | 居室4㎡ | 门厅㎡ | 厨房㎡ | 卫生间1 ㎡ | 卫生间2㎡ | 阳台㎡ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 顶 棚 | 1、涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、顶纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、灯池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、塑料板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 地 面 | 1、通体砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、釉面砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、木地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、花岗岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、地毯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 墙 面 | 1、涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、壁纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、软包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、壁纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、大理石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-2

施工项目确认表（二）

| 序 号 | 施 工 项 目 | 居室1㎡ | 居室2㎡ | 居室3㎡ | 居室4㎡ | 门厅㎡ | 厨房㎡ | 卫生间1 ㎡ | 卫生间2㎡ | 阳台㎡ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 装 饰 装 修 做 法 | 1、涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、塑料墙裙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、木踢脚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、砖踢脚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、塑料踢脚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、窗帘盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、暖气罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、木质阴角线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、石膏阴角线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、包门套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11、包窗套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、包门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13、现制门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14、现制窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15、现制吊柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16、现制地柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17、现制落地柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18、包管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19、暖气移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20、管道改线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21、供电改线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22、作防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23、灯具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24、洁具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25、油烟机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26、排风扇安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27、热水器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28、洗手盆安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29、洗菜池安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30、拖布池安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31、防盗门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32、铝合金门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33、挂镜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34、饰物、镜子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方（签字）：                    乙方（签字）：

附件3

乙方提供材料设备明细表

金额单位：元

| 材料或设备名称 | 单位 | 品种 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 供货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方（签字）：                 乙方（签字）：

附件4

甲方提供材料设备明细表

金额单位：元

| 材料或设备名称 | 单位 | 品种 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 供货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方（签字）：                 乙方（签字）：

附件5

甲方订货单

（粘贴页）

附件6

工程变更单

| 时间 | 变更内容 | 原设计 | 新设计 | 增减费用 | 双方签字 | 合计增减费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细说明： |  |  |  |  |  |  |

注：若变更内容过多请另附说明

甲方（签字）：                  乙方（签字）：

附件7

工 程 验 收 单

| 序 号 | 主 要 验 收 项 目 名 称 | 验收日期 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整 体 工 程 验 收 结 果 |  |  |  |

全部验收合格后双方签字盖章：

甲方（签字）：                  乙方（签字）：

附件8

工 程 结 算 单

年     月     日

| 1 | 原合同金额 (元) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 变更增加金额 （元） |  |
| 3 | 变更减少金额 (元) |  |
| 4 | 甲方已付金额 （元） |  |
| 5 | 甲方结算应付 金额 （元） |  |

甲方（签字）：                 乙方（签字）：

附件9

工 程 保 修 单

| 公 司 名 称 |  | 联 系 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 户 姓 名 |  | 联 系 电 话 |  |
| 装修房屋地址 |  |  |  |
| 施工单位负责人 |  | 施 工 负 责 人 |  |
| 进场施工日期 |  | 竣工验收日期 |  |
| 保 修 期 限 | 年 月 日到 年 月 日 |  |  |

甲方（签字）：                乙方（签字）：

备注：

1、从竣工验收之日计算，保修期为二年。有防渗漏要求的厨房、卫生间工程保修期为五年。

2、保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修。

3、保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏，或不能正常使用，乙方酌情收费。

4、本保修单在甲方签字、乙方盖章后生效。

保修电话：

附件10

工 程 设 计 图

（粘贴页）

附件11

隐 蔽 工 程  图

（粘贴页）

附件12

中华人民共和国国家标准GB50325—2020

民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污 染 物 | I类民用建筑工程 |
| --- | --- |
| 氡（Bq/m³） | ≤150 |
| 甲醛（mg/m³） | ≤0.07 |
| 苯（mg/m³） | ≤0.06 |
| 氨（mg/m³） | ≤0.15 |
| TVOC（mg/m³） | ≤0.45 |
| 甲苯（mg/m³） | ≤0.15 |
| 二甲苯（mg/m³） | ≤0.20 |

备注：①住宅装饰装修适用于表内I类民用建筑。

②表内项目可全部或部分进行检测。

本标准控制的室内环境污染物包括甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、总挥发性有机化合物。民用建筑工程及室内装饰装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工不少于7d后、工程交付使用前进行。